PROJEKTTITEL

Teammitglieder Nicolas Schmid

Projektstart 08.03.17 14:30

Projektende

# Roadmap

Tag 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zeit | Arbeit | Verantwortung | Erledigt? |
| 14.30 Uhr | Projektarbeit Konzept erstellen |  |  |
| 15.30 Uhr | Test fälle erstellen |  |  |

Tag 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zeit | Arbeit | Verantwortung | Erledigt? |
| 08.30 Uhr | Start mit Programmierung, einfaches form für die Verleih Eingaben mit Datenbank Anbindung |  |  |
| 11.30 Uhr | Ausgabe für alle Verleihs erstellen |  |  |
| 14.30 Uhr | Form für Änderung auf Datenbank erstellen. |  |  |
| 15.30 Uhr | Besprechung mit Auftraggeber |  |  |
| 16.00 Uhr | Weiterfahren mit Änderung Form |  |  |

Tag 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zeit | Arbeit | Verantwortung | Erledigt? |
| 08.30 Uhr | Änderung Form vervollständigen |  |  |
| 09.30 Uhr | Tests durchführen -> Änderungen welche daraus entstehen |  |  |
| 11.30 Uhr | Muss Fertig, falls nicht zu viele Fehler zu fixen sind zusatz feature implementieren (mehrere Status auf einen Knopfdruck bearbeiten) |  |  |
| 14.30 Uhr | Präsentation |  |  |

# Testfälle

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Testfall | | ✓ | 🗶 |
|  | GEGEBEN SEI | Der Benutzer befindet sich auf der NewRental Seite |  |  |
| WENN | Der Benutzer gibt das Verleihdatum und die Risikostufe ein |
| DANN | Wird das Enddatum sofort gesetzt |
| Begründung: | Anforderung ist, dass das Enddatum für erleichterte Bedienung sofort gesetzt wird. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Testfall | | ✓ | 🗶 |
|  | GEGEBEN SEI | Der Benutzer befindet sich auf der NewRental Seite |  |  |
| WENN | Der Benutzer ein leeres Formular absendet |
| DANN | Wird eine Fehlermeldungen für das (Feld name, email, risk , package) ausgegeben |
| Begründung: |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Testfall | | ✓ | 🗶 |
|  | GEGEBEN SEI | Der Benutzer befindet sich auf der NewRental Seite |  |  |
| WENN | Der Benutzer alle Forms korrekt eingetragen hat |
| DANN | Wird der Eintrag in die Datenbank eingetragen |
| Begründung: |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Testfall | | ✓ | 🗶 |
|  | GEGEBEN SEI | Der Benutzer öffnet den Browser |  |  |
| WENN | Der Benutzer die Anzeige Seite auftut |
| DANN | Wird dem Benutzer die Daten angezeigt |
| Begründung: |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Testfall | | ✓ | 🗶 |
|  | GEGEBEN SEI | Der Benutzer befindet sich auf der NewRental Seite |  |  |
| WENN | Der Benutzer eine email Adresse ohne @ Zeichen eingibt |
| DANN | Wird eine Fehlermeldungen ausgegeben, dass die E-Mail ein @ Zeichen braucht. |
| Begründung: |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Testfall | | ✓ | 🗶 |
|  | GEGEBEN SEI | Der Benutzer befindet sich auf der NewRental Seite |  |  |
| WENN | Der Benutzer gibt auf einem File einen XSS eingegeben |
| DANN | Es wird ignoriert und es wird der Datenbank Eintrag geschrieben und nicht das Script ausgeführt werden |
| Begründung: |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Testfall | | ✓ | 🗶 |
|  | GEGEBEN SEI | Der Benutzer befindet sich auf der Rentals übersicht seite |  |  |
| WENN | Zwei Datensätze enthalten sind |
| DANN | Wird der mit dem älteren create Date erstellt |
| Begründung: |  | | | |

# Validierung

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Formular | Feld | Typ | Bezeichnung | Validierung |
| Eingabe | E-Mail | Text | email | Ein Wert muss erfasst sein. |
| Eingabe | Name | Text | name | Ein Wert muss erfasst sein. |
| Eingabe | Risikostufe | Select | risk | Ein Datensatz muss ausgewählt sein (nicht Standard) |
| Eingabe | Hypo-Paket | Select | package | Ein Datensatz muss ausgewählt sein (nicht Standard) |
| Eingabe | E-Mail | Text | email | E-Mail muss ein @ Zeichen enthalten. |
| Eingabe | Telefon | Text | phone | Die Telefonnummer darf nur (+, -, Zahlen, Leerschläge) erfasst haben |

# Datenbank

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tabelle | Feld | Typ |
| mortgages | id | Int(11) |
| mortages | package | Varchar(255) |
|  |  |  |
| rentals | name | Varchar(255) |
|  | email | Varchar(255) |
|  | phone | Varchar(255) |
|  | fk\_Mortgages | Int(11) |
|  | paidState | boolean |

# Skizzen und Anhänge